MINUTA DE REUNIÓN

Proyecto: SiGeDA – Sistema de Gestión Documental
Versión del Producto: 1.0 – Entregable con Plan de Mantenimiento
Cliente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Tema de la Reunión:

Revisión del Plan de Mantenimiento del sistema SiGeDA, definición del cronograma de actividades de soporte, actualización del plan de pruebas, creación de casos de prueba y ejecución preliminar del ciclo de pruebas para garantizar la estabilidad y continuidad operativa del sistema.

Institución/es:

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Software

Autor:

Galarza Bravo Luis Angel

Fecha:

9 de febrero de 2026
Hora Inicio: 14h17
Hora Fin: 15h00

Lugar:

Sesión virtual vía Google Meet

Referencias:

- Plantilla FRPB-CSO-PLANTILLA-BITACORA

- Plan de Mantenimiento del Proyecto SiGeDA

- Plan de Pruebas del Proyecto SiGeDA

- Cronograma de Mantenimiento y Pruebas (Enero 2026 – Febrero 2026)

LISTA DE PARTICIPANTES

| Nombre | Función |
| --- | --- |
| Cruz Cuenca A. | Integrante del grupo |
| Guashpa Gualli Jefferson | Integrante del grupo |
| Galarza Bravo Luis | Integrante del grupo |
| Villegas Tubay Ashley | Integrante del grupo |
| Centeno Gonzaga Clarissa | Integrante del grupo |

ASPECTOS TRATADOS

- Revisión del Plan de Mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo).

- Definición del cronograma de mantenimiento y pruebas (2 actividades por semana).

- Diseño y actualización del Plan de Pruebas para validar la estabilidad del sistema tras ajustes.

- Elaboración de casos de prueba CP01–CP06 (login, categorías, subida de documentos, filtros, reportes).

- Ejecución preliminar de pruebas posteriores a actividades de mantenimiento.

- Registro de incidencias detectadas durante la fase de soporte.

- Aplicación de correcciones menores al sistema.

- Consolidación del avance del entregable (30%).

- Preparación de anexos (capturas, evidencias y resultados esperados).

LISTA DE ACCIONES

| Acción | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Revisión de plan de mantenimiento | Cruz Cuenca A. | 22/01/2026 |
| Actualización de casos de prueba | Guashpa Gualli Jefferson | 24/01/2026 |
| Ejecución de pruebas post-mantenimiento | Galarza Bravo Luis | 29/01/2026 |
| Registro de incidencias y seguimiento | Villegas Tubay Ashley | 31/01/2026 |
| Correcciones finales | Centeno Gonzaga Clarissa | 7/02/2026 |

ANEXOS

- Plan de Mantenimiento completo

- Plan de Pruebas actualizado

- Casos de prueba con resultados

- Capturas de ejecución

- Registro de defectos por módulo

- Evidencias de resultados esperados